Park-ROADS 顶级商业模式设计

麦肯锡 7S × Infosys 全球交付 × AI-First

A McKinsey-style strategic playbook for scaling Park-ROADS

整理日期：2026-04-27　·　战略周期：2026 Q3 → 2030 Q4

适用读者：戴继涛博士（创始人）· 太能控股管理层 · 投资人 · 战略合伙人

# Executive Summary · 一页结论

"Park-ROADS 在 5 年内可以从一个 ¥4 亿估值的初创平台，演进为一个 ¥150 亿+市值的"中国数字园区操作系统"龙头——但前提是同时执行三件事：① 用 Infosys 全球交付模式建立人才—交付—咨询一体化护城河；② 用 AI-First 把 Park-ROADS 从工具升级为操作系统；③ 用 McKinsey 三视角资本路径完成从 Series A 到 Pre-IPO 的资本结构演进。"

## 核心论断（MECE 5 条）

- Park-ROADS 不应做"软件公司"，应做"中国版 Infosys + Climate Interactive"——以平台为内核、以咨询交付为护城河、以工作坊为获客入口。

- 未来 5 年最大的杠杆是"AI-First"——把 LLM/Agent/数字孪生封装成 Park-ROADS 内核能力，从 v1.1 工具进化到 v3.0 园区操作系统（ParkOS）。

- 交付模式必须 Hub-and-Spoke：1 总部（郑州）+ 5 大区域 GDC + 12 个城市级 Pod，3 层人才金字塔，70% On-shore + 30% Off-shore。

- 5 大营收引擎要做飞轮：SaaS 订阅锁客 → 咨询深度交付 → 认证培养生态 → 基金回流投资 → Marketplace 抽佣。

- 资本结构 5 跳：Series A (¥4亿) → B (¥18亿) → C (¥60亿) → Pre-IPO (¥150亿) → 港股/A 股 IPO + Park-ROADS 类 REITs。每跳之间有清晰里程碑触发器。

## 5 年财务预测（高阶）

| 指标 | Y1 (2027) | Y2 (2028) | Y3 (2029) | Y4 (2030) | Y5 (2031) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 签约园区数 | 50 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| ARR (年化经常性收入) | ¥0.75 亿 | ¥3 亿 | ¥7.5 亿 | ¥15 亿 | ¥25 亿 |
| 毛利率 | 55% | 62% | 68% | 71% | 73% |
| EBITDA 率 | -15% | 5% | 22% | 30% | 35% |
| 团队人数 | 120 | 350 | 700 | 1,100 | 1,500 |
| 估值（参考） | ¥4 亿 | ¥18 亿 | ¥60 亿 | ¥150 亿 | ¥300 亿+ |

# 一、Strategic Context · 战略背景

使用麦肯锡战略层级框架（PESTEL → Porter's 5 Forces → 公司战略），明确 Park-ROADS 所在赛道的宏观与微观结构性机会。

## 1.1 PESTEL 宏观环境扫描

| 维度 | 机会信号 ✅ | 风险信号 ⚠️ |
| --- | --- | --- |
| Political 政治 | • 数字中国建设整体布局规划 • "数据要素 ×" 行动计划 • 河南"6个1工程"已写入政协 | • 央企国企采购的合规复杂度 • 跨地市数据共享的监管风险 |
| Economic 经济 | • 数字经济目标占 GDP 10% • 房地产下行 → 园区改造刚需 • 政府引导基金大规模设立 | • 整体经济下行，预算趋紧 • 中小园区现金流压力 |
| Social 社会 | • 园区精细化管理诉求 • "新基建+新经济" 城市叙事 • 高质量就业的需求 | • 老龄化带来的保守倾向 • 数字鸿沟问题 |
| Technological 技术 | • LLM/Agent 进入工业级 • IoT 设备价格快速下降 • 国产算力崛起 | • AI 监管不确定性 • 大模型数据隐私 |
| Environmental 环境 | • 双碳目标 → 绿色园区刚需 • ESG 评级被纳入采购 | • 绿色合规成本上升 |
| Legal 法律 | • 数据要素 X 立法落地 • 个保法 / 网安法 / 数安法成熟 | • 跨境数据流动限制 • 政府采购合规要求 |

## 1.2 Porter 五力分析

| 力 | 强度 | 分析 |
| --- | --- | --- |
| 新进入者威胁 | 🟡 中 | 门槛在"博士论文方法论 + 政企校 关系网络 + 工作坊 know-how"，软件层面易复制，方法论与生态难复制 |
| 替代品威胁 | 🟡 中 | 替代：传统咨询（德勤/麦肯锡/罗兰贝格）、智慧园区平台（华为/商汤）、数字孪生（西门子）；但都不"以多主体决策为核心" |
| 买方议价能力 | 🔴 高 | 政府/园区运营方往往是采购方，议价能力强；需要靠"政府引导基金背书 + 5 园区标杆"提升锁定 |
| 供方议价能力 | 🟢 低 | AI 算力 / IoT 设备 / 大模型 API 都是商品化供给；唯一关键供方是"博士论文 IP"——已绑定 |
| 行业内竞争 | 🟢 低 | 同时同维度对手缺位；间接对手（咨询公司、智慧园区）路径不同；窗口期 24-36 个月 |

结论：行业内竞争弱、新进入者门槛中等、买方议价高 → Park-ROADS 应抢"先发护城河"，3 年内形成"政府背书 + 5 园区标杆 + Park-ROADS 认证体系" 三重锁定，把买方议价转为正向。

## 1.3 Where to Play / How to Win（A.G. Lafley × 麦肯锡）

| Where to Play 在哪比赛 | How to Win 怎么赢 |
| --- | --- |
| • 中部 + 华东（高优先） | • "博士论文方法论 + 数据驱动" 学术 + 实证双背书 |
| • 政府主导园区（前 3 年） | • Infosys 式 Global Delivery Network 复制模式 |
| • 民营产业园（Y3 后扩展） | • AI-First 平台升级，从"沙盘"到"操作系统" |
| • 沿黄河流域联盟（C 轮） | • 工作坊原生设计，把销售周期缩短 60% |
| • 东南亚（Pre-IPO 试点） | • 标准制定权：与协会/政府共同制定 ISO 园区数字化指数 |

# 二、McKinsey 7S 当前状态审计

麦肯锡经典 7S 框架：组织能力的 7 个维度（3 硬 + 4 软）。当前审计基于现有团队规模、产品状态、文化雏形。

| 7S 维度 | 类型 | 当前评分 | 现状 | 改进重点（Y1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategy 战略 | 硬 | ⭐⭐⭐⭐ 4/5 | 清晰：Park-ROADS 平台 + AI-first + Infosys 复制 | 从概念落到 OKR + 季度 PI Plan |
| Structure 结构 | 硬 | ⭐⭐ 2/5 | 当前小作坊式，无清晰组织设计 | 建立 GTM/Product/Delivery/CoE 4 大职能 + 5 GDC |
| Systems 系统 | 硬 | ⭐⭐⭐ 3/5 | Park-ROADS 平台已上线，但内部 OKR/CRM/HRIS 缺位 | 部署飞书/Salesforce/HRIS/财务 ERP |
| Shared Values 价值观 | 软 | ⭐⭐⭐⭐ 4/5 | "博士论文 + 多主体协同 + 数字治理"叙事清晰 | 提炼 3 句使命+愿景+价值观，全员共识 |
| Skills 技能 | 软 | ⭐⭐ 2/5 | 创始人侧极强，团队侧待建设 | 5 大能力中心（CoE）：Product / Delivery / Sales / AI / Finance |
| Style 风格 | 软 | ⭐⭐⭐ 3/5 | 雏形：学术严谨 + 政企人脉 | 形成"咨询公司 × 科技公司"双文化 |
| Staff 人才 | 软 | ⭐ 1/5 | 当前团队人数少 | Y1 内招到 6 个 Director (Product/GTM/Delivery/AI/Finance/HR) + 总人数 120 |

🎯 7S 总评：3 强（战略/价值观/系统雏形）+ 4 弱（结构/技能/风格/人才）。Y1 必须把组织搭起来，否则会被 GTM 进度反噬。

# 三、麦肯锡三视角增长模型 (Three Horizons)

麦肯锡 Three Horizons 是把企业未来增长拆成 3 条平行管道：Horizon 1 是当前主营业务；Horizon 2 是 1–3 年商业化的新业务；Horizon 3 是 3–5 年研发的颠覆性业务。三个 Horizon 同时投入，资源配比不同。

## 3.1 三视角配置（资源 70/20/10 法则）

| 视角 | 时间窗口 | 资源占比 | 对应业务 | Y1-Y5 营收占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horizon 1 · 现在 | Y1–Y2 | 70% | Park-ROADS SaaS + 园区咨询交付 | Y1: 100% → Y5: 50% |
| Horizon 2 · 即将 | Y2–Y4 | 20% | 认证培训 + Marketplace 撮合 + 产业基金 | Y1: 0% → Y5: 35% |
| Horizon 3 · 颠覆 | Y3–Y5 | 10% | ParkOS（园区操作系统） + 国际化 + AI Agent | Y1: 0% → Y5: 15% |

## 3.2 H1 当前业务（70% 资源）

- SaaS 订阅：30 万 - 150 万/园区/年，目标 Y1 50 园区签约

- 咨询交付：DTSI 评估、4 小时工作坊、政企产学研协同方案，目标 Y1 单价 50-500 万

- 内容输出：白皮书、行业报告、园区指数榜单（季度）

- 关键 KPI：ARR、Gross Margin、NPS、园区续费率

## 3.3 H2 即将业务（20% 资源）

- 认证培训：园区数字化专员、AHP 评估师、X-Flow 仿真师，¥3,800–18,000/人

- Marketplace：撮合园区采购的 IoT/AI/SaaS 服务，5-10% take rate

- 产业基金：管理园区数字化基金，2/20 GP fee 结构

- 关键 KPI：认证人数、Marketplace GMV、AUM (Assets Under Management)

## 3.4 H3 颠覆业务（10% 资源）

- ParkOS：把 Park-ROADS 升级为开放式园区操作系统，开发者生态

- LLM/Agent 创新：园区 Copilot、Multi-Agent 工作坊、自适应政策推荐

- 国际化：东南亚（新加坡 one-north、马来西亚 Iskandar）、中东（NEOM 园区）

- 标准制定：ISO 园区数字化指数（SC 委员会牵头）

- 关键 KPI：开发者数、国际客户数、专利数、标准提案数

# 四、五大营收引擎 · Unit Economics 详细设计

## 4.1 五个营收引擎概览

| 引擎 | 商业模式 | 定价 | Y3 收入占比 | 护城河强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 SaaS 订阅 | 订阅制 SaaS | ¥30万 - ¥150万/园区/年 | 40% | ⭐⭐⭐⭐ 高（数据沉淀+切换成本） |
| #2 专项咨询 | 项目制服务 | ¥50万 - ¥500万/项目 | 30% | ⭐⭐⭐ 中（需保持人才稀缺度） |
| #3 认证培训 | 认证体系 | ¥3,800 - ¥18,000/人 | 8% | ⭐⭐⭐⭐⭐ 极高（标准制定权） |
| #4 产业基金 | GP 管理费 + Carry | 2/20 标准 | 12% | ⭐⭐⭐⭐ 高（金融杠杆） |
| #5 Marketplace | 交易抽佣 | 5-10% take rate | 10% | ⭐⭐⭐ 中（需达到流量临界） |

## 4.2 SaaS Unit Economics（核心引擎，必须算清）

| 指标 | 基准值 | Y3 目标 | 行业基准（参考） |
| --- | --- | --- | --- |
| ACV (Annual Contract Value) | ¥80 万/园区 | ¥120 万/园区 | SaaS B2B 平均 $80K = ¥58 万 |
| CAC (Customer Acquisition Cost) | ¥30 万 | ¥40 万 | SaaS B2B 平均 ¥45 万 |
| Payback Period | 12 个月 | 7 个月 | 行业基准 18 个月 |
| LTV (Customer Lifetime Value) | ¥320 万 | ¥480 万 | LTV/CAC 应 ≥ 3 |
| LTV/CAC | 10.7× | 12× | 优秀线 5× |
| Gross Margin | 55% | 75% | SaaS 70%+ |
| Net Revenue Retention (NRR) | 110% | 125% | SaaS 优秀线 120%+ |
| Logo Churn | 5%/年 | 3%/年 | B2B 优秀 < 5% |

🎯 SaaS 经济模型已优于行业基准：Payback < 12 个月、LTV/CAC > 10×、NRR > 110%。这是 Series A → B 之间最有力的指标故事。

## 4.3 飞轮逻辑（5 引擎相互强化）

| # | 驱动逻辑 | 强化对象 |
| --- | --- | --- |
| ① | SaaS 订阅产生数据资产 | ② 咨询接到更精准 lead；④ 基金看到园区运营数据 |
| ② | 咨询深度交付建立信任 | ① 客户增加 SaaS 模块；③ 客户员工付费学认证 |
| ③ | 认证培养行业生态 | ① 持证人推 SaaS 给雇主；⑤ Marketplace 卖方认知度提升 |
| ④ | 基金回流投资标杆园区 | ① 投资园区直接成为 SaaS 客户；②⑤ 战略协同 |
| ⑤ | Marketplace 撮合园区采购 | ① 数据回流增强 SaaS 推荐；④ 基金看到交易流量评估市场 |

# 五、Infosys 式全球交付网络 · GDN 设计

Infosys 是全球咨询+IT 服务行业 Global Delivery Model 的鼻祖（年营收 $19B+，员工 35 万+）。Park-ROADS 借鉴其 "Hub-and-Spoke + 三层人才金字塔 + Industry Solutions Vertical + Co-Innovation Center" 4 大要素，打造适合中国园区生态的国内+海外交付网络。

## 5.1 Hub-and-Spoke 网络拓扑

| 节点 | 位置 | 规模 (Y3) | 核心职能 |
| --- | --- | --- | --- |
| HQ 总部 | 河南郑州 | 300 人 | 产品研发 + 战略 + 标杆园区运营 + 创新中心 |
| 华北 GDC | 北京 | 120 人 | 政府/央国企客户群 + 政策研究 + 政府关系 |
| 华东 GDC | 上海 | 150 人 | 金融/科创园区 + 投资人/资本市场对接 |
| 华南 GDC | 深圳 | 100 人 | 科技园区/大湾区 + 国际化跳板 |
| 西部 GDC | 成都 | 100 人 | 成本中心 + 西部园区 + 一带一路前哨 |
| 中部 GDC（与 HQ 同址） | 郑州 | merged | 样板基地 + 培训中心 + 黄河流域辐射 |
| Pod 城市点 ×12 | 苏州/杭州/南京/西安/重庆/武汉/天津/合肥/济南/南昌/长沙/福州 | 30-50 人/Pod | 驻地交付 + 客户成功 |
| 海外 BD（Y4-5） | 新加坡 / 香港 | 50 人 | 东南亚园区拓展 + 标准国际化 + Pre-IPO 窗口 |

## 5.2 三层人才金字塔（Infosys 模型本地化）

| 层级 | 英文 | 人数占比 (Y3) | 典型角色 | 薪资范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 战略层 | Partners / Principals | 5% | Director / Practice Head / 区域合伙人 | ¥80万–200万 |
| Tier 2 交付层 | Senior Consultants / Engineers | 25% | Senior PM / Senior Engineer / 业务专家 | ¥40万–80万 |
| Tier 3 执行层 | Junior Associates | 70% | Associate Consultant / Implementation / 客户成功 | ¥15万–35万 |

Infosys 的金字塔比例（5/25/70）保证了高利润率（10-15% 净利）和强复制性（70% 标准化执行交付）。Park-ROADS 在 Y3 应达到这一比例。

## 5.3 On-shore / Off-shore 比例策略

- On-shore（驻地）：70% — 在客户园区现场，业务专家+客户成功+实施

- Off-shore（远程交付）：25% — 集中在 HQ + 西部 GDC（成都）的研发/SaaS 后台

- Near-shore（同区域 Pod）：5% — 跨城市灵活调度，应急支援

## 5.4 Industry Solutions（垂直行业方案）

Infosys 的"行业垂直化"是另一个抄板点。Park-ROADS 应针对 5 类典型园区做 5 套垂直化方案模板：

| # | 垂直方向 | 典型园区 | 差异化方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府主导型 | 北京中关村、武汉光谷 | 强 C1 政府视角 + 政策仿真模块 + 数据合规 |
| 2 | 科创驱动型 | 深圳南山智园、上海张江 | 强 C5 科研院所协同 + 专利转化模块 |
| 3 | 制造升级型 | 苏州工业园、合肥长丰 | 强 C2 企业经营 + 工业互联网集成 |
| 4 | 文创/总部型 | 北京 798、上海西岸 | 强 C7 市场反应 + 品牌运营模块 |
| 5 | 县域/老旧型 | 荥阳产业园、河南各地市 | 强 C4 社区生态 + 低成本部署 + 政府引导基金匹配 |

## 5.5 Co-Innovation Center（CIC）共创中心

Infosys 在全球设了 30+ Co-Innovation Centers（与客户联合研发）。Park-ROADS 模仿设立 3 个旗舰 CIC：

- 🏛 Park-ROADS × 河南省政府 CIC（郑州）：政策仿真专项

- 🏢 Park-ROADS × 华为/商汤 CIC（深圳）：AI-Agent / IoT 数据底座

- 💰 Park-ROADS × 国家开发银行 / 中金 CIC（北京）：园区类资产证券化（REITs）

# 六、AI-First 产品平台 · 类 Infosys Topaz

Infosys 推出 Topaz 是其 AI 战略的核心载体：把 LLM/Agent/Industry KG 三件套封装成统一平台，覆盖 1,000+ 用例。Park-ROADS 应做"中国园区版 Topaz"——以下是 3 阶段技术演进路线图。

## 6.1 三阶段产品演进

| 阶段 | 时间 | 形态 | 核心能力 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 · v1.x | 2026 Q3 - 2027 Q2 | 工具 (Tool) | 35 滑杆 + 7 主体仿真 + 10 问卷 + 工作坊 | Y1 末：50 园区在用 SaaS · ARR ¥0.75 亿 |
| Stage 2 · v2.x | 2027 Q2 - 2028 Q4 | Agent (Copilot) | LLM 政策仿真助手 + Multi-Agent 工作坊 + 自动诊断报告 | Y2 末：150 园区 + 100K 月活 LLM 调用 |
| Stage 3 · v3.x (ParkOS) | 2029 Q1 - 2030 Q4 | Operating System | 开放 API + 开发者生态 + 数字孪生 + 联邦学习 + 标准制定 | Y3-5：300+ 园区 · 50+ 第三方 App · ISO 标准提案 |

## 6.2 AI-First 技术栈（参考 Infosys Topaz / 华为 Pangu / 阿里通义）

| 层 | 技术选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| L1 基础大模型 | 通义千问 / DeepSeek / 智谱 AI（国产首选）+ Claude/GPT (国际版本) | 合规 + 性能均衡 |
| L2 园区行业 KG | 自研：35 指标 × 5 园区案例 × 政策库 × 法规库 | 差异化护城河 |
| L3 Agent 编排 | LangGraph / AutoGen / LlamaIndex | 开源主流 |
| L4 沙盘 SD 仿真 | BPTK-Py / Vensim 集成 | 已论证可行 |
| L5 应用层 | Park-ROADS Copilot / Workshop / Marketplace / Reports | 已 v1.1 上线 |
| L6 BI / 数据 | ClickHouse + Apache Superset | 园区数据 OLAP |

## 6.3 6 大杀手级 AI 用例（每个独立可定价）

- 🤖 政策诊断 Copilot：拖完滑杆后，AI 自动写一份 12 页政策建议报告（节省咨询 20 小时）

- 💬 Multi-Agent 工作坊：7 个角色用 LLM 模拟，主持人现场观察"AI 谈判"，自学习

- 📊 自动生成董事会汇报：每月一键生成 BoD 级别 PDF（含趋势/风险/建议）

- 🔮 招商话术生成器：根据入驻企业画像 + 园区 DTSI 自动生成招商邮件 + 现场谈判要点

- 🎓 智能培训陪练：让员工对着 AI Agent 演练 AHP 评估，跑分高才发证

- 🌐 跨园区联邦学习：参与园区贡献脱敏数据，换得行业基准模型，赢者通吃

# 七、资本路线图 · Pre-A → Pre-IPO + REITs

## 7.1 5 跳资本路径

| 轮次 | 时间 | 募资额 | 投后估值 | 里程碑触发器 | 投资人画像 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-A（已完成） | 2025–2026 Q1 | ¥2,000 万 | ¥1.2 亿 | v1.1 上线 + 5 PoC | 创始人自筹 + 天使 |
| Series A | 2026 Q3 | ¥8,000 万 | ¥4 亿 | 50 园区签约 + ARR ¥0.75 亿 | 产业基金 + 头部 VC（红杉/IDG/经纬） |
| Series B | 2027 Q4 | ¥3 亿 | ¥18 亿 | 150 园区 + 出海试点 + LTV/CAC > 10 | 战略基金（高瓴/华兴/中信）+ 国家级产业基金 |
| Series C | 2029 Q2 | ¥8 亿 | ¥60 亿 | 300 园区 + ParkOS Beta + 标准提案 | 主权基金 / 战略 LP / Pre-IPO 基金 |
| Pre-IPO | 2030 H2 | 战略+市场 | ¥150 亿+ | 500 园区 + 海外 5+ 客户 + EBITDA 转正 | 国家队（社保/国新）+ 港股基石 |

## 7.2 退出 / 流动性路径（3 选项 + 1 加速器）

- 🇨🇳 A 股 IPO（科创板/创业板）：5 年内可期，需符合科创/创业板属性

- 🇭🇰 港股 IPO：流动性更好、对中国 SaaS/AI 估值更友好；推荐

- 🌐 美股 IPO（NYSE/Nasdaq）：估值最高但合规复杂；放后续考虑

- 🏗 Park-ROADS 类 REITs（与园区物业打包）：作为加速器在 Y3-Y5 同步推进，给现金流投资人独立产品

## 7.3 Series A 用途 · 详细预算（¥8,000 万）

| 类别 | 金额 | 占比 | 明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品研发 | ¥3,200 万 | 40% | v2.0 平台 + LLM Agent + ParkOS 内核（团队 50 人） |
| GTM/销售 | ¥2,400 万 | 30% | 5 GDC 团队组建 + 销售奖金池 + 渠道（团队 60 人） |
| 客户成功 | ¥1,200 万 | 15% | 工作坊 + 标杆园区运营 + 培训（团队 30 人） |
| 市场品牌 | ¥800 万 | 10% | 政协对接 + 学术合作 + 行业大会 + 内容 |
| 运营储备 | ¥400 万 | 5% | 法务 + 合规 + 不可预见 + 备用金 |

# 八、战略风险热力图 + 缓解措施

| # | 风险描述 | 概率 | 影响 | 热力 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 政府客户预算冻结（宏观经济） | 中 | 极高 | 🔴 红 | 多元化客户结构：政府 50% / 民营 50%；预收款现金流 |
| R2 | 大模型监管收紧 | 中 | 高 | 🔴 红 | 多模型并联（国产+国际备份）；本地化部署版本 |
| R3 | 华为/商汤推出竞品 | 中 | 极高 | 🔴 红 | 与其结盟而非对抗；他们做基础设施，我们做应用层 |
| R4 | 创始人健康/精力风险 | 低 | 极高 | 🟡 橙 | No.2 培养计划（COO 招聘）；股权激励 |
| R5 | 人才流失（被互联网大厂挖） | 高 | 中 | 🟡 橙 | 股权激励 + 文化建设 + 5 GDC 灵活办公 |
| R6 | 数据合规事件 | 低 | 极高 | 🟡 橙 | ISO 27001 / 等保三级认证；数据脱敏审计 |
| R7 | 园区客户集中度（前 3 客户 > 30%） | 中 | 中 | 🟢 黄 | Y2 末单一客户上限 15%；Pod 化分散 |
| R8 | 技术债务积压（产品迭代过快） | 中 | 中 | 🟢 黄 | 强制 20% 技术债工时；季度架构 review |
| R9 | 汇率/海外政策（出海风险） | 低 | 低 | 🟢 黄 | Y3 后再启动；本地合伙人模式 |
| R10 | 学术 IP 归属争议（与岭南大学） | 低 | 中 | 🟢 黄 | 提前签署正式 IP 授权协议（含 OpenX@X 商标） |

# 九、Series A 启动后 · 100 天行动计划

Series A 完成后的前 100 天是最关键的"转弯期"。麦肯锡建议把 100 天分为 30/30/40 三段。

## 9.1 Day 1-30 · Foundations 打地基

- Day 1: 创始人写 5 句愿景 + 任命 6 个 Director

- Day 7: 与所有现有 5 园区客户面谈 + 续约/扩约

- Day 14: 部署 OKR 系统（飞书/Lark）+ 设定 Q3-Q4 目标

- Day 21: 招聘启动：发出前 30 个 offer（Director × 6 + Senior × 24）

- Day 30: 完成法人结构调整 + Pre-A 投资人 SAFE 转股

## 9.2 Day 31-60 · Build 建设

- Day 35: 北京/上海 GDC 选址签约

- Day 45: 销售漏斗 v1：CRM 进 200 个目标园区

- Day 50: v2.0 PRD freeze + 启动开发 sprint

- Day 55: 与河南省政府签战略合作协议（背书）

- Day 60: 第一场公开"Park-ROADS 工作坊"，至少 50 人参加

## 9.3 Day 61-100 · Accelerate 加速

- Day 70: 第 6-15 个园区客户签约（季度增量）

- Day 80: 深圳/成都 GDC 启动

- Day 85: 联合华为或商汤发布 CIC 共创计划

- Day 90: 行业白皮书 v1 发布 + 媒体大规模报道

- Day 100: Series B 沟通启动（对话 5 个潜在战略投资人）

# 十、KPI 仪表盘 · OKR 框架

北极星指标 (North Star Metric)：签约园区数 × 平均 ACV = ARR

## 10.1 一级 KPI（董事会级别 · 季度）

| 维度 | KPI | Y1 目标 | 测量频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增长 | 签约园区数 | 50 | 月 |
| 收入 | ARR | ¥0.75 亿 | 月 |
| 留存 | Net Revenue Retention | 110% | 季度 |
| 财务 | EBITDA Margin | -15%（预亏） | 季度 |
| 人才 | 员工总数 | 120 | 月 |
| 质量 | NPS（园区客户） | > 50 | 季度 |
| 品牌 | 行业大会主旨发言 | 3 场 | 季度 |
| 合规 | 安全事件数 | 0 | 月 |

## 10.2 OKR 模板（季度滚动）

Objective（Q3 2026）：让 50 个园区把 Park-ROADS 用起来。
Key Result 1：签约 50 个付费园区，平均 ACV ≥ ¥80 万
Key Result 2：v2.0 LLM Copilot 模块 GA，30% 客户启用
Key Result 3：5 大 GDC 全部成立，团队达 120 人
Key Result 4：NPS ≥ 50，续约率 ≥ 90%

# 十一、附录 · 关键框架速查

## A. 麦肯锡核心框架词典（本文档使用过的 8 个）

- PESTEL：宏观环境扫描的 6 维度（政治/经济/社会/技术/环境/法律）

- Porter 五力：行业竞争结构分析（新进入/替代/买方/供方/内部）

- Where to Play / How to Win：A.G. Lafley 战略选择框架

- 7S：组织能力诊断（战略/结构/系统/共享价值/技能/风格/人员）

- Three Horizons：增长视角（H1 现在 / H2 即将 / H3 颠覆）

- MECE：分组互斥而详尽（避免遗漏与重复）

- Pyramid Principle：金字塔结构汇报（结论先行、分组论证）

- Issue Tree：把大问题拆成可解的子问题

## B. Infosys 模型核心要素（本文档使用过的 5 个）

- Global Delivery Model（GDM）：On-shore + Off-shore + Near-shore

- Hub-and-Spoke 网络：1 HQ + N 个区域 GDC + M 个 Pod

- Three-Tier Pyramid：5/25/70 比例的人才金字塔

- Industry Solutions：垂直行业的解决方案模板（5 套垂直）

- Co-Innovation Center（CIC）：与战略客户共建创新中心

- Topaz / Industry KG：AI-First 平台 + 垂直行业知识图谱

## C. 关键决策清单（创始人 90 天内必须决的 10 件事）

- 股权架构：是否设置 ESOP（建议预留 15%）

- CEO/COO 分工：戴博士聚焦战略 + 政企，COO 主管运营

- 品牌：Park-ROADS 注册商标（中/英/海外）

- IP：与岭南大学签 OpenX@X 学术 IP 授权

- VIE 结构：是否搭建（为未来美股做准备）

- 财务体系：年初 vs Y1 末上四大审计

- 数据合规：等保/ISO27001 何时启动（建议 Y1 启动）

- 股东结构：哪些产业基金能给 strategic value

- 海外起点：Y4 出海首选地（推荐新加坡）

- IPO 投行：何时签（建议 Series C 后启动 BD）

# 十二、说明与免责

1）本文档是基于公开论文 + 公开商业资料 + 麦肯锡/Infosys 公开方法论的"战略 playbook"，不构成正式投资/法律/税务建议。

2）所有财务预测为示意性 (illustrative)，假设条件需在实际尽调时校准；预测中的"5 园区第三年平均 DTSI 59.4%"等数据来源为戴继涛博士论文。

3）"Series A ¥8,000 万换 20%"为参考结构，最终条款以投资协议为准。

4）"Park-ROADS 类 REITs"路径需符合中国证监会基础设施 REITs 规则要求，需独立法律意见。

5）Infosys / 麦肯锡相关方法论为公开知识产权，本文为方法论应用，未涉及商业保密信息。